**بسمه تعالی**

**گزارش اجمالی از عملیات اجرائی سال 1399مدیریت آب و خاک**

1. **طرح بهسازی آببندانها به عنوان اقدامی در جهت توسعه منابع آبی**

 **اعتبارات تامین شده از منابع ملی و استانی و موافقتنامه های ابلاغی مبلغ 880.000 میلیون ریال از 2 منبع استانی(جزء 14 ردیف 550000) و ملی(جزء 40 ردیف 550000) سطحی بالغ بر 2.000هکتار در قالب 162 پروژه در سطح 16 شهرستان تعریف گردید که با توجه به تخصیص های اعلام شده 290میلیارد ریال از منابع ملی و 154میلیارد ریال از منابع استانی ،به منظور اجتناب از ایجاد تعهد مازاد بر ضمیمه دولت عملیات اجرائی در سقف 440میلیارد ریال تخصیص محدود گردیده است. سطح عملیات اجرائی با توجه تخصیص های اعلام شده در حدود 1600هکتار به تعداد 131پروژه به انجام رسیده است.**

1. **طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیکاری**

**(اجرای عملیات در راستای مدیریت بهینه مصرف آب و کاهش هزینه های تولید )**

**این طرح از محل منابع ملی دارای اعتباری به مبلغ 260.703میلیون ریال می باشد که از محل اعتبارات مذکور بالغ بر22 پروژه در سطح شهرستانهای رشت ،لاهیجان ،آستانه ،لنگرود ،رودسر ،شفت ،تالش به مساحت 1761هکتار به اتمام رسیده و تحویل بهره برداران گردیده و اعتبارات تخصیصی نیز جذب گردیده است.**

**3- ساختمان شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی(لاینینگ کانالهای آبیاری) با هدف افزایش راندمان توزیع و صرف جوئی در مصرف آب زراعی**

**از محل اعتبارات ملی مبلغ 67.320میلیون ریال جهت پوشش بتنی کانالهای فرعی آبیاری استان تامین**

**گردیده که از محل اعتبارات مزبور در قالب 12 پروژه حدود 500/5کیلومتر از کانالهای آبیاری شهرستانهای فومن، صومعه سرا، تالش،شفت، رودبار، سیاهکل،املش،لنگرود،رودسر دارای پوشش بتنی می گردند. این پروژه ها به اتمام رسیده و تحویل بهره برداران گردیده و اعتبارات تخصیصی نیز جذب گردیده است.**

**4-سامانه های نوین آبیاری با هدف کاهش تلفات آب و افزایش راندمان مصرف**

**از محل اعتبارات تسهیلات کمکهای فنی و اعتباری سامانه های نوین آبیاری در سالجاری مبلغ 305.000میلیون ریال از محل منابع ملی اعتبار تامین گردیده که از محل اعتبارات مذکور در سطح 16 شهرستان ، به تعداد 60 پروژه در سطحی معادل 1640هکتار از اراضی زراعی و باغی اعم از چای و باغات مثمر دیگر(فندوق، زیتون، و غیره) استان به اجرای سامانه های تحت فشار و کم فشار(انتقال آب با لوله) اختصاص یافته است .با اجرای طرح سامانه های نوین آبیاری راندمان کاربرد(مزرعه) 44%کاهش مصرف کود 30%و کاهش مصرف انرژی 25% محقق می گردد.**

**5- طرح تامین و انتقال آب در اراضی شیبداربا هدف تامین آب زراعی مناطق پرشیب استان**

**از محل اعتبارات ملی طرح مذکور مبلغ 17.000 میلیون ریال برای تامین آب در مناطق پرشیب و کوهستانی تامین شده که عملیات اجرائی آنها در قالب تکمیل طرح های نیمه تمام روستاهای دولت آباد و دارستان شهرستان رودبار به انجام رسیده است**

**6-بازسازی و نوسازی قنوات استان با هدف احیاء این سازه های سنتی و تامین آب باغات پائین دست.**

**مبلغ 1.575 میلیون ریال از محل کمکهای فنی و اعتباری منابع ملی برای بازسازی قنوات روستاهای علی آباد و گنجه شهرستان رودبار(حدود 110هکتار به صورت تلفیقی) تامین این پروژه ها به اتمام رسیده وعملیات اجرائی آنها نیزبه اتمام رسیده و تحویل بهره برداران گردیده و اعتبارات تخصیصی نیز جذب گردیده است.**

**7- اعتبارات استانی برای احداث سازه های آبی کوچک (دریچه گذاری و ایستگاههای پمپاژ، سردهنه سازی، بندهای انحرافی ، ترمیم کانالها ،لایروبی انهار و بازسازی خسارات سیل و ...) با هدف آماده سازی امکانات فنی موجود و ایجاد تاسیسات جدید در قالب پروژه های کوچک تامین آب**

**اعتبارات ابلاغی بر اساس موافقت نامه های (که حاصل مصوبات شورای برنامه ریزی شهرستانها می باشد) جمعاً به مبلغ بالغ بر 161.900 میلیون ریال می باشد که اعتبارات مربوطه به شهرستان ها ابلاغ گردیده است . این طرح در سطح کلیه شهرستانها به اتمام است.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| اعتبار استانی مصوب (م.ر) | اعتبارملی مصوب (م.ر) | تعداد پروژه | عنوان پروژه | ردیف |
| **-----** | **703/260** | **22** | **تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری** | **1** |
| **-----** | **320/67** | **12** | **ساختمان شبکه های آبیاری و زهکشی** | **2** |
| **-----** | **100/305** | **60** | **سامانه های نوین آبیاری** | **3** |
| **000/440** | **000/440** | **162** | **تعمیق، مرمت و بازسازی آب بندانها** | **4** |
| **-----** | **000/17** | **2** | **توسعه باغات در اراضی شیبدار** | **5** |
| **-----** | **575/1** | **2** | **بازسازی و نوسازی قنوات** | **6** |
| **900/161** |  | **---** | **حوادث سیل وا عبارات تملک دارایی استان** | **7** |
| **900/601** | **698/091/1** | **260** | **مجموع(بجز ردیف 7)** |
| **597/693/1** |  | **جمع کل** |

جدول گزارش عملکرد یکساله 98 اهم اقدامات انجام شده در حوزه آب و خاک استان گیلان

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| تجهیز و نوسازی اراضی(هکتار) | احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی (کیلومتر) | احداث و بازسازی کانالهای آبیاری عمومی (کیلومتر ) | لایروبی قنوات(کیلومتر/رشته) | احداث جاده های بین مزارع(کیلومتر) | لایروبی و بازسازی آببندانها(هکتار) | اجرای سامانه های نوین آبیاری(هکتار) | تامین و انتقال آب اراضی شیبدار(میلیون ریال) | سردهنه ساز ،احداث ایستگاههای پمپاژ ،جبران خسارات ناشی از سیل از محل اعتبارات استانی (میلیون ریال) |
| 1760 | 5/5 | 5/0 | 15/0 | 18 | 1600 | 1340 | 132 | 190131 |

**در سال جاری نیز تا کنون اعتباراتی به شرح ذیل ابلاغ گردیده که در صورت تخصیص منابع مالی عملیات اجرائی حول محورهای مربوطه عملیاتی خواهد شد**

**اعتبارات ابلاغی در سال 1399**

